Trazabilidad de requerimientos

Incremento 3 · Grupo 20 · Minimarket Antucayen

Este documento reúne las trazas de UR-47 (Consultando historial de movimientos) y UR-56 (Consultando stock e historial). Ambos se verifican en el Módulo C del plan de pruebas y comparten las tareas de implementación 2.4, 3.3 y 4.3 del Sprint Backlog; se diferencian en que UR-47 consulta el historial completo con filtros y UR-56 parte de un producto y limita el historial a sus 10 movimientos más recientes.

# Traza 1 · UR-47 – Consultando historial de movimientos

El UR-47 permite a un usuario autorizado (Administrador, Bodeguero o Cajero) consultar el historial de movimientos de inventario, con el tipo de movimiento, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y stock resultante, filtrándolo según sus criterios de búsqueda. La consulta es de solo lectura.

| Módulo | Ajuste de inventario |
| --- | --- |
| Caso de uso | CU-68 – Consultando historial de movimientos (actor: usuario autorizado) |
| Descripción | Mantener un historial de movimientos de inventario consultable con: tipo de movimiento, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y stock resultante. |
| Precondición | Existen movimientos de inventario registrados en el sistema. |
| Postcondición | El usuario visualiza el historial completo de movimientos, filtrable según sus criterios de búsqueda. |
| Reglas de negocio | El historial es de solo lectura. Debe permitir filtrar por rango de fechas, SKU y usuario responsable. |

## Secuencia de la traza

| Paso | Elemento | Referencia en el documento | Qué significa en esta traza |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 · Problema | Movimientos de stock sin historial consultable | Backlog priorizado del Documento 0 | Sin un historial consultable no se puede reconstruir qué cambios tuvo el inventario ni quién los hizo. El texto del problema es una síntesis propia a partir de la descripción del UR. |
| 02 · Requerimiento | UR-47 | Tabla 2.11 (sección 2.5, estándar UR–ESA) | Define las columnas del historial, los filtros disponibles y su carácter de solo lectura. |
| 03 · Caso de uso | CU-68 | Tabla 2.4 (listado) y Tabla 2.33 (caso de uso extendido) | Flujo normal de 4 pasos; alternativos: sin filtros se muestran todos los movimientos y, sin coincidencias, se informa que no hay resultados. |
| 04 · Diagrama | Fig. 2.7, 2.29 y 4.9 | Fig. 2.7 (caso de uso), Fig. 2.29 (caso de uso extendido) y Fig. 4.9 (secuencia) | Tres representaciones del mismo requerimiento: vista externa, flujo de actividades y secuencia entre capas. |
| 05 · Prueba | Tarea 7.3 (Módulo C) | Matriz 2.49, Tabla 3.1 y Tabla A.6 | Diseñar y ejecutar pruebas del Módulo C con evidencias. Responsable: Fabián Gómez, 3 HH, del 30/09 al 01/10, estado Listo. Evidencia de ejecución en la Figura 5.10. |

Fuente: Matriz de trazabilidad del Incremento 3 (Tabla 2.49) y secciones 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 4.3 y 5 del documento del Grupo 20.

## Flujo del CU-68

- El usuario abre el historial de movimientos de inventario.

- El usuario ingresa los filtros deseados: rango de fechas, SKU o usuario responsable.

- El sistema consulta los movimientos que cumplen los criterios.

- El sistema muestra, por cada movimiento, tipo, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y stock resultante.

Flujos alternativos: (A1) si no se aplican filtros, el sistema muestra todos los movimientos registrados; (A2) si ningún movimiento cumple los criterios, el sistema informa que no hay resultados.

## Secuencia entre capas (Figura 4.9) · UR-47

El usuario selecciona un producto y, opcionalmente, un rango de fechas, un SKU o un usuario responsable como filtros. El ServicioHistorial consulta la tabla movimiento_inventario aplicando los criterios indicados (o trayendo todos los movimientos si no hay filtro) y ordena los resultados del más reciente al más antiguo. El resultado, con la cantidad aplicada y los stocks antes y después de cada movimiento, se entrega al usuario en modo de solo lectura.

## Evidencia de ejecución

La Figura 5.10 muestra la pantalla «Historial de movimientos» con sus filtros de búsqueda (SKU, tipo, desde y hasta) y la tabla completa de movimientos registrados: ajustes positivos, reversiones, ingresos por compra y ventas, cada uno con su stock anterior, la cantidad aplicada y el stock resultante. Las Figuras 5.9 (historial tras una reversión) y 5.27 y 5.28 (historial sin filtrar y filtrado por tipo Venta) muestran la misma pantalla en otros escenarios.

## Por verificar

- La Figura 5.10 muestra los filtros SKU, tipo, desde y hasta, pero la regla de negocio del UR-47 exige también el filtro por usuario responsable. Conviene confirmar que la pantalla lo incluye y, si es así, dejarlo visible en una captura.

- La evidencia del capítulo 5 no distingue un identificador de caso ni un veredicto PASS/FAIL por captura (así lo indica el propio documento); falta registrar el resultado de los casos del Módulo C.

- Falta evidenciar el flujo alternativo A2: una búsqueda sin coincidencias con el mensaje de sin resultados.

# Traza 2 · UR-56 – Consultando stock e historial

El UR-56 permite a un usuario autorizado (Administrador, Bodeguero o Cajero) seleccionar un producto desde el módulo de inventario y ver en una sola pantalla su stock actual, expresado en su unidad de medida, junto con sus últimos 10 movimientos.

| Módulo | Consultas, Reportes, Usuarios y Permisos |
| --- | --- |
| Caso de uso | CU-69 – Consultando stock e historial (actor: usuario autorizado) |
| Descripción | Mostrar el stock actual de un producto, expresado en su unidad de medida, junto con el historial de sus últimos 10 movimientos al seleccionarlo desde el módulo de inventario. |
| Precondición | El producto existe en el catálogo y posee al menos un movimiento registrado. |
| Postcondición | Se despliegan el stock actual y hasta 10 movimientos más recientes asociados al producto. |
| Reglas de negocio | Si el producto tiene menos de 10 movimientos, se muestran todos los disponibles. Los movimientos se ordenan del más reciente al más antiguo. |

## Secuencia de la traza

| Paso | Elemento | Referencia en el documento | Qué significa en esta traza |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 · Problema | Stock y movimientos recientes sin consulta unificada | Backlog priorizado del Documento 0 | Sin esta consulta no se puede revisar rápidamente el estado actual y reciente de un producto. El texto del problema es una síntesis propia a partir de la descripción del UR. |
| 02 · Requerimiento | UR-56 | Tabla 2.12 (sección 2.5, estándar UR–ESA) | Define qué debe mostrar el sistema, su precondición, postcondición y reglas de negocio. |
| 03 · Caso de uso | CU-69 | Tabla 2.4 (listado) y Tabla 2.34 (caso de uso extendido) | Flujo normal de 4 pasos; alternativos: menos de 10 movimientos y producto no encontrado. |
| 04 · Diagrama | Fig. 2.8, 2.30 y 4.10 | Fig. 2.8 (caso de uso), Fig. 2.30 (caso de uso extendido) y Fig. 4.10 (secuencia) | Tres representaciones del mismo requerimiento: vista externa, flujo de actividades y secuencia entre capas. |
| 05 · Prueba | Tarea 7.3 (Módulo C) | Matriz 2.49 y Tabla 3.1 | Diseñar y ejecutar pruebas del Módulo C con evidencias. Responsable: Fabián Gómez, 3 HH, del 30/09 al 01/10, estado Listo. La evidencia visual del UR-56 aún no está incorporada (Tabla 5.1). |

Fuente: Matriz de trazabilidad del Incremento 3 (Tabla 2.49) y secciones 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 4.3 y 5 del documento del Grupo 20.

## Flujo del CU-69

- El usuario busca y selecciona un producto por SKU o nombre desde el módulo de inventario.

- El sistema consulta el stock actual y la unidad de medida del producto.

- El sistema recupera hasta los 10 movimientos más recientes del producto.

- El sistema muestra el stock y los movimientos, ordenados del más reciente al más antiguo.

Flujos alternativos: (A1) si el producto tiene menos de 10 movimientos, se muestran todos los disponibles; (A2) si la búsqueda no encuentra el producto, se muestra un mensaje que lo indica.

## Secuencia entre capas (Figura 4.10) · UR-56

Al seleccionar un producto por SKU o nombre desde el módulo de Inventario, el sistema realiza dos consultas dentro del mismo flujo: primero obtiene el stock actual y la unidad de medida desde la tabla producto, y luego los 10 movimientos más recientes desde movimiento_inventario. Ambos resultados se combinan y se muestran juntos al usuario.

## Pendiente para completar la cadena

La Tabla 5.1 identifica el UR-56 como «Pendiente de evidencia». Para cerrar la traza faltan capturas de ejecución que muestren, como mínimo:

- Un producto con 10 o más movimientos: stock actual con su unidad de medida y exactamente 10 movimientos, del más reciente al más antiguo.

- Un producto con menos de 10 movimientos: se muestran todos los disponibles.

- Una búsqueda sin resultados: mensaje de producto no encontrado.

# Implementación en el Sprint Backlog (UR-47 y UR-56)

| Tarea | Descripción | Responsable | HH · Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Extender historial con datos completos y últimos 10 movimientos por SKU. | Nicolas López | 3 HH · 23/09–24/09 |
| 3.3 | Crear vista de consulta de stock e historial por SKU o nombre. | Nicolas López | 3 HH · 25/09–26/09 |
| 4.3 | Implementar controlador de stock e historial. | Matías Ale | 2 HH · 30/09 |
| 5.4 | Crear secuencia del Módulo C: consulta de stock e historial. | Fabián Gómez | 2 HH · 30/09–01/10 |
| 7.3 | Diseñar y ejecutar pruebas del Módulo C con evidencias. | Fabián Gómez | 3 HH · 30/09–01/10 |

Todas las tareas figuran en estado Listo en la Tabla 3.1. En el código, la consulta corresponde a las vistas VHistorial y VHistorialProducto, al controlador ControladorHistorial y al servicio ServicioInventario (sección 4.4). Las pruebas del Módulo C (Tabla A.6) contemplan un mínimo de 6 casos: producto con más de 10 movimientos, producto sin movimientos y filtros de historial combinados.

# Resumen comparativo

| UR | CU | Módulo | Espec. UR | CU extendido | Diagramas | Tareas · Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR-47 | CU-68 | Ajuste de inventario | Tabla 2.11 | Tabla 2.33 | Fig. 2.7, 2.29 y 4.9 | 2.4, 3.3, 4.3 · 7.3 (Módulo C) · Evidencia: Fig. 5.10 |
| UR-56 | CU-69 | Consultas, Reportes, Usuarios y Permisos | Tabla 2.12 | Tabla 2.34 | Fig. 2.8, 2.30 y 4.10 | 2.4, 3.3, 4.3 · 7.3 (Módulo C) · Evidencia pendiente |

Fuente: Matriz de trazabilidad del Incremento 3 (Tabla 2.49) y Tabla 5.1. Los textos del paso «Problema» son síntesis propias a partir de la descripción de cada UR y deben contrastarse con el Documento 0.