Universidad Andrés Bello

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Software 2

Proyecto Ingeniería de Software 2

Incremento 2

SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIO Y FACTURAS PARA MINIMARKET ANTUCAYEN

Autores:

Matias Ale

Fabian Gómez

Erick Hernández

Diego Lobos

Nicolas López

Cristóbal Osorio

Felipe Salas

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofre

Santiago, Chile

2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCION	4

2.	PROPUESTA DE SOLUCIÓN E INCREMENTO	5

2.1.	Solución Propuesta	5

2.2.	Alcance del segundo incremento	6

2.3.	Porcentaje parcial y acumulado	7

2.4 Casos de uso incluidos	7

2.5 Especificación detallada de requerimientos funcionales (estándar UR – ESA)	9

2.5.1 RF-04 — Consultando Ficha de Producto	9

2.5.2 RF-06 — Visualizando Stock	9

2.5.3 RF-09 — Registrando Proveedor	10

2.5.4 RF-10 — Modificando Proveedor	10

2.5.5 RF-11 — Registrando Código Interno	10

2.5.6 RF-14 — Modificando Equivalencia	11

2.5.7 RF-19 — Gestionando Estado de Factura	11

2.5.8 RF-22 — Reemplazando Código por SKU	12

2.5.9 RF-23 — Marcando Ítem Observado	12

2.5.10 RF-24 — Excluyendo Ítems Observados	12

2.5.11 RF-26 — Corrigiendo Equivalencia Manual	13

2.5.12 RF-27 — Reprocesando Factura	13

2.5.13 RF-32 — Importando Archivo CSV	13

2.5.14 RF-34 — Validando Archivo Importado	14

2.5.15 RF-35 — Listando Errores de Formato	14

2.5.16 RF-39 — Seleccionando Modalidad de Ajuste	14

2.5.17 RF-41 — Controlando Confirmación de Ajuste	15

2.5.18 RF-44 — Registrando Fecha y Hora de Ajuste	15

2.5.19 RF-45 — Registrando Usuario de Ajuste	16

2.5.20 RF-49 — Validando Cantidad Numérica	16

2.5.21 RF-50 — Rechazando Cantidad Negativa	16

2.5.22 RF-51 — Detectando SKU Duplicado	17

2.5.23 RF-52 — Resolviendo SKU Duplicado	17

2.5.24 RF-53 — Bloqueando Reprocesamiento Automático	17

2.5.25 RF-54 — Autorizando Reprocesamiento	18

2.5.26 RF-55 — Generando Reporte de Errores	18

2.6 Tabla de Usuario-Requerimiento — UR	19

2.7 Casos de uso extendidos	19

2.7.1 CU-38 — Registrando Proveedor	19

2.7.2 CU-42 — Gestionando Estado de Factura	19

2.7.3 CU-43 — Reemplazando Código por SKU	20

2.7.4 CU-46 — Corrigiendo Equivalencia Manual	20

2.7.5 CU-49 — Validando Archivo Importado	21

2.7.6 CU-52 — Controlando Confirmación de Ajuste	21

2.7.7 CU-58 — Resolviendo SKU Duplicado	21

2.7.8 CU-59 — Bloqueando Reprocesamiento Automático	22

2.8 Diagramas de casos de uso	22

2.8.1 Productos, Proveedores y Facturas	22

2.8.2 Procesamiento de Factura y Reprocesamiento	23

2.8.3 Importación, Exportación y Validaciones de Archivo	23

2.8.4 Ajuste de Inventario	24

2.9 Matriz de trazabilidad	24

3. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A SCRUM++	26

3.1 Product Backlog List	26

3.2 Sprint Backlog	27

3.3 Pila del Sprint y tabla de esfuerzo	28

3.4 Daily Scrum Meetings	29

2.4.	3.5 Sprint Review	41

2.5.	3.6 Sprint Retrospective	42

¿Qué salió bien?	42

4. VISTAS ARQUITECTÓNICAS 4+1	47

4.1 Vista Externa — Casos de Uso	47

4.2 Vista Lógica — Diagrama de Clases y Modelo de Datos	47

4.3.1 Registrando y consultando factura	48

4.3.2 Procesando factura	49

4.3.3 Importando y validando archivo de inventario	50

4.4 Vista de Desarrollo — Diagrama de Componentes	51

4.5 Vista Física — Diagrama de Despliegue	52

4.6 Árbol de Navegación	52

5. PLAN Y EVIDENCIA DE PRUEBAS UNITARIAS	53

5.1 Bloque 1 - Productos y Proveedores	53

5.2 Bloque 2 - Procesamiento de Factura	54

5.3 Bloque 3 - Importación y Validación de Archivos	54

5.4 Bloque 4 - Ajuste de Inventario	55

5.5 Bloque 5 - Control de Reprocesamiento y Reportes	55

ANEXOS DEL INCREMENTO 2	55

A.1 Traza de la base de datos	56

A.2 Documentación de instalación del sistema	56

A.3 Organización del Trabajo — Incremento 2	56

A.4 Resumen del Informe de Commits Git	56

A.5 Carta Gantt del Incremento 2	56

A.6 Inventario de Entregables del Incremento 2	57

A.7 Detalle de Funcionamiento del Sistema por Módulo	57

A.8 Evidencia de pruebas	57

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1: “Resumen de alcance del Incremento 2”.	6

Tabla 2.2: "Porcentajes parcial y acumulado por incremento".	7

# INTRODUCCION

El presente documento corresponde al incremento 2 del proyecto de la asignatura Ingeniera de software de la Universidad Andrés Bello, correspondiente al sistema de Gestión de Inventario y facturas para el “Minimarket Antucayen”. Este minimarket requiere soluciones tecnológicas que le permitan automatizar sus procesos de control de stock, recepción de mercadería y un procesamiento de facturas para evitar pérdidas de tiempo y errores.

El primer Incremento cubrió 24 requerimientos funcionales correspondiente a un 38,1%, de un total de 63 requerimientos funcionales para el proyecto completo, correspondiente a la gestión base de productos, proveedores y equivalencias, la autenticación de usuarios, y el registro y consulta inicial de facturas. Sobre esta base el segundo incremento incorpora 26 nuevos requerimientos funcionales alcanzando un 79,4% de avance acumulado, cumpliendo con el mínimo de 70% exigido para esta entrega.

Este segundo incremento se enfoca en expandir las capacidades operativas del software. Las nuevas funcionalidades abordan el procesamiento avanzado de facturas y equivalencias, el manejo y validación exhaustiva de errores en archivos importados, y el fortalecimiento del módulo de ajuste de inventario con controles de auditoría.

# PROPUESTA DE SOLUCIÓN E INCREMENTO

## Solución Propuesta

La solución tecnológica que el equipo desarrolla para el Minimarket Antucayen mantiene la arquitectura definida en el primer incremento, consistiendo en una aplicación de escritorio construida en java swing enfocada en automatizar la gestión de inventario y el procesamiento de las facturas de compra

## Alcance del segundo incremento

Este segundo incremento expande las bases funcionales construidas en la primera iteración, orientándose a dotar al sistema de sus capacidades más complejas de automatización operativa y extracción de datos. Específicamente, el alcance de esta fase cubre 3 grandes bloques:

- Procesamiento avanzado de facturas y equivalencias: incluye el reemplazo automático de códigos internos por SKU, la marcación y exclusión de ítems observados, la corrección manual de equivalencias y el reprocesamiento de alimentos

- Validación de archivos y control de errores: Implementa un escaneo profundo en la importación de ajustes de stock, abarcando validaciones de cantidad numérica, detección de SKU duplicados y la generación de reportes detallados de errores de formato.

- Módulo de reportes: incorpora la generación y consulta de reportes históricos de stock, equivalencias faltantes, facturas y movimientos de inventario, sumando la funcionalidad de exportación de datos a formato Excel.

Tabla 2.1: “Resumen de alcance del Incremento 2”.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Requerimientos funcionales totales del back log | 63 |
| Requerimientos abordados en este incremento | 26 |
| Porcentaje acumulado del backlog cubierto | 79,4% (50 de 63) |
| Meta metodológica exigida | Mínimo 70 % de las necesidades establecidas |
| Fecha límite de entrega | Domingo 13 de septiembre a las 23:59 HRS |
| Tecnologías empleadas | Java 25, Java Swing, MariaDB, Apache POI, JDBC |
| Requerimientos funcionales (UR) abordados | RF-04, RF-06, RF-09, RF-10, RF-11, RF-14, RF-19, RF-22, RF-23, RF-24, RF-26, RF-27, RF-32, RF-34, RF-35, RF-39, RF-41, RF-44, RF-45, RF-49, RF-50, RF-51, RF-52, RF-53, RF-54 y RF-55 (26 UR de prioridad 2) |
| Vistas arquitectónicas | Ver sección 4 (Vistas Arquitectónicas 4+1 actualizadas) |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con el Sprint Backlog del Incremento 2.

Los elementos que se abordan en este segundo incremento quedan explícitamente delimitados a los 26 requerimientos funcionales listados en la Tabla 2.1, los cuales se especifican uno a uno bajo el mismo estándar ESA de Usuario-Requerimiento y se materializan en el código del sistema y la actualización de los diagramas UML del diseño arquitectónico. Los 13 requerimientos restantes del backlog quedan fuera del alcance de este sprint y serán abordados en los siguientes incrementos 3 y 4, cuyas metas son alcanzar el 95% y 100% de completitud del proyecto respectivamente.

## Porcentaje parcial y acumulado

La Tabla 2.2 resume el porcentaje parcial y acumulado para cada uno de los cuatro incrementos del proyecto. La presente es la segunda entrega, lo que compone un avance parcial del 41,3%, generando un avance total acumulado de 79,4% del proyecto.

Tabla 2.2: "Porcentajes parcial y acumulado por incremento".

| Incremento | Semestre | Urs abordadas | % Parcial | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento 1 | Primero | 24 | 38,1% | 38,1% |
| Incremento 2 - Actual | Segundo | 26 | 41,3% | 79,4% |
| Incremento 3 | Segundo | Por Definir | Por Definir | Mínimo 95% |
| Incremento 4 | Segundo | Por Definir | Por Definir | 100% |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con el backlog total definido en el Documento 0.

## 2.4 Casos de uso incluidos

Los 26 requerimientos funcionales incorporados en este incremento se descomponen en 26 casos de uso, numerados de forma correlativa a partir del último caso de uso utilizado en el Incremento 1 (CU-35). La Tabla 2.3-A presenta el listado completo, con su actor y el requerimiento funcional que le da origen.

Tabla 2.3-A: “Casos de uso incluidos en el Incremento 2”.

| CU | Nombre | Actor(es) | RF | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-36 | Consultando Ficha de Producto | Administrador, Bodeguero, Usuario Consulta | RF-04 | Permite ver todos los datos relevantes de un producto desde una sola vista. |
| CU-37 | Visualizando Stock | Administrador, Bodeguero, Usuario Consulta | RF-06 | Complementa la búsqueda de productos con visibilidad inmediata del stock. |
| CU-38 | Registrando Proveedor | Administrador, Bodeguero | RF-09 | Base para poder asociar productos, generar equivalencias y registrar facturas. |
| CU-39 | Modificando Proveedor | Administrador, Bodeguero | RF-10 | Permite mantener actualizada la ficha de contacto de cada proveedor. |
| CU-40 | Registrando Código Interno | Administrador, Bodeguero | RF-11 | Insumo necesario para construir la tabla de equivalencias código interno-SKU. |
| CU-41 | Modificando Equivalencia | Administrador | RF-14 | Permite corregir vínculos código interno-SKU sin eliminarlos y volver a crearlos. |
| CU-42 | Gestionando Estado de Factura | Administrador, Bodeguero | RF-19 | Controla el ciclo de vida de la factura, requisito para habilitar su procesamiento. |
| CU-43 | Reemplazando Código por SKU | Administrador, Bodeguero | RF-22 | Núcleo del emparejamiento automático entre código de proveedor y SKU del sistema. |
| CU-44 | Marcando Ítem Observado | Administrador, Bodeguero | RF-23 | Camino alternativo cuando no se encuentra equivalencia para un ítem. |
| CU-45 | Excluyendo Ítems Observados | Administrador, Bodeguero | RF-24 | Evita que ítems sin validar impacten el inventario. |
| CU-46 | Corrigiendo Equivalencia Manual | Administrador | RF-26 | Permite resolver manualmente los ítems que el sistema no pudo emparejar. |
| CU-47 | Reprocesando Factura | Administrador, Bodeguero | RF-27 | Cierra el ciclo de corrección, ejecutando nuevamente el emparejamiento. |
| CU-48 | Importando Archivo CSV | Administrador, Bodeguero | RF-32 | Amplía el formato de importación de ajuste, ya soportado en Excel desde el Incremento 1. |
| CU-49 | Validando Archivo Importado | Administrador, Bodeguero | RF-34 | Evita que datos mal formados lleguen a impactar el stock. |
| CU-50 | Listando Errores de Formato | Administrador, Bodeguero | RF-35 | Da visibilidad detallada de los errores antes de corregir el archivo. |
| CU-51 | Seleccionando Modalidad de Ajuste | Administrador, Bodeguero | RF-39 | Define cómo se combinará el archivo importado con el stock existente. |
| CU-52 | Controlando Confirmación de Ajuste | Administrador, Bodeguero | RF-41 | Punto de control final antes de modificar el inventario real. |
| CU-53 | Registrando Fecha y Hora de Ajuste | Sistema | RF-44 | Completa la auditoría de cada ajuste confirmado. |
| CU-54 | Registrando Usuario de Ajuste | Sistema | RF-45 | Completa la auditoría de cada ajuste confirmado. |
| CU-55 | Validando Cantidad Numérica | Administrador, Bodeguero | RF-49 | Previene datos corruptos en la actualización de stock. |
| CU-56 | Rechazando Cantidad Negativa | Administrador, Bodeguero | RF-50 | Evita ajustes accidentales que dejen stock negativo, con excepción controlada. |
| CU-57 | Detectando SKU Duplicado | Administrador, Bodeguero | RF-51 | Previene inconsistencias al importar archivos con filas repetidas. |
| CU-58 | Resolviendo SKU Duplicado | Administrador, Bodeguero | RF-52 | Obliga a resolver ambigüedades antes de aplicar el ajuste. |
| CU-59 | Bloqueando Reprocesamiento Automático | Administrador, Bodeguero | RF-53 | Evita duplicar movimientos de stock por reprocesar una factura ya cerrada. |
| CU-60 | Autorizando Reprocesamiento | Administrador | RF-54 | Vía de excepción controlada para casos especiales. |
| CU-61 | Generando Reporte de Errores | Administrador, Bodeguero | RF-55 | Consolida en un solo reporte todos los errores detectados en el proceso. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con la Tabla 2.1 (RF abordados en el Incremento 2).

## 2.5 Especificación detallada de requerimientos funcionales (estándar UR – ESA)

### 2.5.1 RF-04 — Consultando Ficha de Producto

Tabla 2.4: “Especificación UR del RF-04 — Consultando Ficha de Producto”.

| Identificador | RF-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Consultando Ficha de Producto |
| Módulo | Gestión de Productos |
| Caso de uso | CU-36 |
| Descripción | El sistema debe mostrar la ficha completa de un producto al seleccionarlo: nombre, SKU, código de barras, unidad de medida, estado y stock actual. |
| Precondición | El usuario inició sesión y selecciona un producto desde el catálogo o el buscador. |
| Postcondición | La ficha del producto se muestra en pantalla con la información completa y actualizada. |
| Reglas de negocio | 1. Todos los campos deben desplegarse aunque estén vacíos u opcionales. 2. El stock mostrado debe corresponder al valor vigente en base de datos. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.2 RF-06 — Visualizando Stock

Tabla 2.5: “Especificación UR del RF-06 — Visualizando Stock”.

| Identificador | RF-06 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualizando Stock |
| Módulo | Gestión de Productos |
| Caso de uso | CU-37 |
| Descripción | El sistema debe mostrar el stock actual de un producto en la pantalla de detalle y en los resultados de búsqueda, expresado en su unidad de medida. |
| Precondición | El producto se encuentra registrado en el catálogo. |
| Postcondición | El stock se visualiza junto al resto de los datos del producto en ambas vistas. |
| Reglas de negocio | 1. El stock debe refrescarse cada vez que se reconsulta la vista. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.3 RF-09 — Registrando Proveedor

Tabla 2.6: “Especificación UR del RF-09 — Registrando Proveedor”.

| Identificador | RF-09 |
| --- | --- |
| Nombre | Registrando Proveedor |
| Módulo | Gestión de Proveedores |
| Caso de uso | CU-38 |
| Descripción | El sistema debe registrar proveedores con los campos obligatorios: nombre, teléfono y correo electrónico; el nombre debe ser único en la base de datos. |
| Precondición | El usuario posee perfil Administrador o Bodeguero. |
| Postcondición | El proveedor queda registrado y disponible para asociarlo a productos y facturas. |
| Reglas de negocio | 1. El nombre del proveedor debe ser único. 2. Los tres campos son obligatorios. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.4 RF-10 — Modificando Proveedor

Tabla 2.7: “Especificación UR del RF-10 — Modificando Proveedor”.

| Identificador | RF-10 |
| --- | --- |
| Nombre | Modificando Proveedor |
| Módulo | Gestión de Proveedores |
| Caso de uso | CU-39 |
| Descripción | El sistema debe permitir modificar el nombre, teléfono y correo electrónico de un proveedor registrado, registrando fecha, hora y usuario de la modificación. |
| Precondición | El proveedor existe y el usuario posee perfil Administrador o Bodeguero. |
| Postcondición | Los datos del proveedor quedan actualizados y la modificación trazada. |
| Reglas de negocio | 1. El nombre debe seguir siendo único tras la modificación. 2. Toda modificación queda con fecha, hora y usuario responsable. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.5 RF-11 — Registrando Código Interno

Tabla 2.8: “Especificación UR del RF-11 — Registrando Código Interno”.

| Identificador | RF-11 |
| --- | --- |
| Nombre | Registrando Código Interno |
| Módulo | Gestión de Proveedores |
| Caso de uso | CU-40 |
| Descripción | El sistema debe permitir registrar el código interno con que un proveedor identifica un producto, vinculado a la ficha del proveedor correspondiente. |
| Precondición | El proveedor y el producto se encuentran registrados y asociados. |
| Postcondición | El código interno queda registrado y disponible para el proceso de equivalencias. |
| Reglas de negocio | 1. El código interno es obligatorio para poder generar una equivalencia. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.6 RF-14 — Modificando Equivalencia

Tabla 2.9: “Especificación UR del RF-14 — Modificando Equivalencia”.

| Identificador | RF-14 |
| --- | --- |
| Nombre | Modificando Equivalencia |
| Módulo | Gestión de Proveedores |
| Caso de uso | CU-41 |
| Descripción | El sistema debe permitir modificar una equivalencia registrada; el cambio debe quedar persistido en la base de datos al momento de guardar. |
| Precondición | La equivalencia a modificar existe y el usuario posee perfil Administrador. |
| Postcondición | La equivalencia queda actualizada con el nuevo código interno y/o SKU. |
| Reglas de negocio | 1. La equivalencia modificada no puede duplicar otra existente para el mismo proveedor. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.7 RF-19 — Gestionando Estado de Factura

Tabla 2.10: “Especificación UR del RF-19 — Gestionando Estado de Factura”.

| Identificador | RF-19 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestionando Estado de Factura |
| Módulo | Gestión de Facturas |
| Caso de uso | CU-42 |
| Descripción | El sistema debe gestionar los estados de factura: "Pendiente", "Procesada" y "Observada"; al cambiar a "Procesada", debe crear un vínculo permanente en la base de datos entre la factura y cada movimiento de stock generado. |
| Precondición | La factura se encuentra registrada con estado Pendiente. |
| Postcondición | El estado de la factura queda actualizado según el resultado de su procesamiento. |
| Reglas de negocio | 1. Una factura Procesada no puede volver a Pendiente. 2. Una factura Observada solo cambia de estado tras corregir equivalencias y reprocesar. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.8 RF-22 — Reemplazando Código por SKU

Tabla 2.11: “Especificación UR del RF-22 — Reemplazando Código por SKU”.

| Identificador | RF-22 |
| --- | --- |
| Nombre | Reemplazando Código por SKU |
| Módulo | Lectura y Procesamiento de Factura |
| Caso de uso | CU-43 |
| Descripción | El sistema debe reemplazar el código interno del proveedor por el SKU equivalente en la lista de ítems procesados, solo cuando exista una equivalencia registrada. |
| Precondición | La factura fue cargada y contiene ítems con código interno leído. |
| Postcondición | Cada ítem con equivalencia encontrada queda identificado por su SKU del sistema. |
| Reglas de negocio | 1. La búsqueda de equivalencia se acota al proveedor de la factura. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.9 RF-23 — Marcando Ítem Observado

Tabla 2.12: “Especificación UR del RF-23 — Marcando Ítem Observado”.

| Identificador | RF-23 |
| --- | --- |
| Nombre | Marcando Ítem Observado |
| Módulo | Lectura y Procesamiento de Factura |
| Caso de uso | CU-44 |
| Descripción | El sistema debe marcar con estado "Observado" cada ítem cuyo código interno no tenga equivalencia SKU registrada, listándolo de forma diferenciada en el resumen de procesamiento. |
| Precondición | Se ejecutó la búsqueda de equivalencia para el ítem. |
| Postcondición | El ítem queda visualmente diferenciado como pendiente de corrección manual. |
| Reglas de negocio | 1. Un ítem Observado no se contabiliza como válido para el ajuste de inventario. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.10 RF-24 — Excluyendo Ítems Observados

Tabla 2.13: “Especificación UR del RF-24 — Excluyendo Ítems Observados”.

| Identificador | RF-24 |
| --- | --- |
| Nombre | Excluyendo Ítems Observados |
| Módulo | Lectura y Procesamiento de Factura |
| Caso de uso | CU-45 |
| Descripción | El sistema debe excluir de la actualización de inventario todos los ítems con estado "Observado". |
| Precondición | Existen ítems marcados como Observados en la factura procesada. |
| Postcondición | Solo los ítems válidos se consideran para el ajuste de inventario. |
| Reglas de negocio | 1. La exclusión es automática, no requiere confirmación adicional del usuario. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.11 RF-26 — Corrigiendo Equivalencia Manual

Tabla 2.14: “Especificación UR del RF-26 — Corrigiendo Equivalencia Manual”.

| Identificador | RF-26 |
| --- | --- |
| Nombre | Corrigiendo Equivalencia Manual |
| Módulo | Lectura y Procesamiento de Factura |
| Caso de uso | CU-46 |
| Descripción | El sistema debe permitir registrar o corregir manualmente la equivalencia de un ítem "Observado" desde la pantalla de detalle de la factura en procesamiento; esta acción es exclusiva de usuarios con perfil Administrador. |
| Precondición | El ítem se encuentra en estado Observado. |
| Postcondición | La equivalencia queda registrada y disponible para el reproceso de la factura. |
| Reglas de negocio | 1. Solo el perfil Administrador puede ejecutar esta corrección. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.12 RF-27 — Reprocesando Factura

Tabla 2.15: “Especificación UR del RF-27 — Reprocesando Factura”.

| Identificador | RF-27 |
| --- | --- |
| Nombre | Reprocesando Factura |
| Módulo | Lectura y Procesamiento de Factura |
| Caso de uso | CU-47 |
| Descripción | El sistema debe permitir reprocesar una factura después de registrar o corregir equivalencias, ejecutando nuevamente la búsqueda de equivalencias para todos los ítems. |
| Precondición | Existen ítems corregidos pendientes de reproceso. |
| Postcondición | Los ítems corregidos cambian a estado Válido; el resumen se actualiza. |
| Reglas de negocio | 1. El reproceso no debe duplicar ítems ya validados. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.13 RF-32 — Importando Archivo CSV

Tabla 2.16: “Especificación UR del RF-32 — Importando Archivo CSV”.

| Identificador | RF-32 |
| --- | --- |
| Nombre | Importando Archivo CSV |
| Módulo | Importación y Exportación de Archivos |
| Caso de uso | CU-48 |
| Descripción | El sistema debe importar archivos de actualización de inventario en formato CSV, con un tamaño máximo de 10 MB. |
| Precondición | El usuario selecciona un archivo CSV válido desde su equipo. |
| Postcondición | El archivo queda cargado y disponible para su validación. |
| Reglas de negocio | 1. Archivos mayores a 10 MB deben ser rechazados con mensaje explícito. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.14 RF-34 — Validando Archivo Importado

Tabla 2.17: “Especificación UR del RF-34 — Validando Archivo Importado”.

| Identificador | RF-34 |
| --- | --- |
| Nombre | Validando Archivo Importado |
| Módulo | Importación y Exportación de Archivos |
| Caso de uso | CU-49 |
| Descripción | El sistema debe validar la estructura completa del archivo importado antes de ejecutar cualquier actualización de inventario. |
| Precondición | El archivo fue cargado (Excel o CSV). |
| Postcondición | El archivo queda validado o rechazado con el detalle de errores. |
| Reglas de negocio | 1. La validación se ejecuta íntegramente antes de tocar cualquier registro de stock. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.15 RF-35 — Listando Errores de Formato

Tabla 2.18: “Especificación UR del RF-35 — Listando Errores de Formato”.

| Identificador | RF-35 |
| --- | --- |
| Nombre | Listando Errores de Formato |
| Módulo | Importación y Exportación de Archivos |
| Caso de uso | CU-50 |
| Descripción | El sistema debe mostrar un listado de errores de formato al finalizar la validación de un archivo inválido, indicando por cada error: número de fila, columna afectada y descripción del problema. |
| Precondición | La validación del archivo detectó al menos un error. |
| Postcondición | El usuario visualiza el detalle completo de errores antes de corregir el archivo. |
| Reglas de negocio | 1. El listado debe incluir fila, columna y descripción por cada error. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.16 RF-39 — Seleccionando Modalidad de Ajuste

Tabla 2.19: “Especificación UR del RF-39 — Seleccionando Modalidad de Ajuste”.

| Identificador | RF-39 |
| --- | --- |
| Nombre | Seleccionando Modalidad de Ajuste |
| Módulo | Ajuste de Inventario |
| Caso de uso | CU-51 |
| Descripción | El sistema debe presentar al usuario, antes de ejecutar el ajuste, la selección obligatoria entre dos opciones: "Sumar al stock actual" o "Reemplazar stock actual"; la opción elegida debe quedar registrada en el historial del ajuste. |
| Precondición | El archivo de ajuste fue validado. |
| Postcondición | La modalidad seleccionada queda asociada al ajuste antes de su confirmación. |
| Reglas de negocio | 1. La selección de modalidad es obligatoria, no existe valor por defecto. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.17 RF-41 — Controlando Confirmación de Ajuste

Tabla 2.20: “Especificación UR del RF-41 — Controlando Confirmación de Ajuste”.

| Identificador | RF-41 |
| --- | --- |
| Nombre | Controlando Confirmación de Ajuste |
| Módulo | Ajuste de Inventario |
| Caso de uso | CU-52 |
| Descripción | El sistema debe mostrar en la previsualización los botones "Confirmar ajuste" y "Cancelar"; "Confirmar" aplica los cambios, "Cancelar" descarta el proceso sin modificar ningún registro de stock. |
| Precondición | El ajuste está en etapa de previsualización. |
| Postcondición | El sistema aplica o descarta el ajuste según la decisión del usuario. |
| Reglas de negocio | 1. Cancelar no debe dejar ningún registro parcial en la base de datos. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.18 RF-44 — Registrando Fecha y Hora de Ajuste

Tabla 2.21: “Especificación UR del RF-44 — Registrando Fecha y Hora de Ajuste”.

| Identificador | RF-44 |
| --- | --- |
| Nombre | Registrando Fecha y Hora de Ajuste |
| Módulo | Ajuste de Inventario |
| Caso de uso | CU-53 |
| Descripción | El sistema debe registrar la fecha y hora de cada ajuste de inventario confirmado. |
| Precondición | El ajuste fue confirmado por el usuario. |
| Postcondición | La fecha y hora quedan registradas en el historial del ajuste. |
| Reglas de negocio | 1. El formato debe ser DD/MM/AAAA HH:MM:SS. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.19 RF-45 — Registrando Usuario de Ajuste

Tabla 2.22: “Especificación UR del RF-45 — Registrando Usuario de Ajuste”.

| Identificador | RF-45 |
| --- | --- |
| Nombre | Registrando Usuario de Ajuste |
| Módulo | Ajuste de Inventario |
| Caso de uso | CU-54 |
| Descripción | El sistema debe registrar el identificador y nombre del usuario que confirmó cada ajuste de inventario. |
| Precondición | El ajuste fue confirmado por el usuario. |
| Postcondición | El identificador y nombre del usuario quedan registrados en el historial. |
| Reglas de negocio | 1. Este dato es inmutable una vez registrado. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.20 RF-49 — Validando Cantidad Numérica

Tabla 2.23: “Especificación UR del RF-49 — Validando Cantidad Numérica”.

| Identificador | RF-49 |
| --- | --- |
| Nombre | Validando Cantidad Numérica |
| Módulo | Validaciones y Control |
| Caso de uso | CU-55 |
| Descripción | El sistema debe verificar que el valor de la columna cantidad de cada fila sea numérico; las filas con valor no numérico deben excluirse del ajuste y listarse en el reporte de errores con el número de fila y el valor inválido. |
| Precondición | El archivo fue cargado para su validación. |
| Postcondición | Las filas con valor no numérico quedan excluidas y reportadas. |
| Reglas de negocio | 1. El reporte debe indicar número de fila y valor inválido encontrado. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.21 RF-50 — Rechazando Cantidad Negativa

Tabla 2.24: “Especificación UR del RF-50 — Rechazando Cantidad Negativa”.

| Identificador | RF-50 |
| --- | --- |
| Nombre | Rechazando Cantidad Negativa |
| Módulo | Validaciones y Control |
| Caso de uso | CU-56 |
| Descripción | El sistema debe rechazar cantidades negativas en el archivo importado, salvo que un usuario con perfil Administrador haya marcado la operación como "Corrección autorizada" al iniciar el proceso. |
| Precondición | El archivo contiene al menos una cantidad negativa. |
| Postcondición | La fila se rechaza, salvo autorización explícita del Administrador. |
| Reglas de negocio | 1. Sin autorización, ninguna cantidad negativa puede aplicarse al stock. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.22 RF-51 — Detectando SKU Duplicado

Tabla 2.25: “Especificación UR del RF-51 — Detectando SKU Duplicado”.

| Identificador | RF-51 |
| --- | --- |
| Nombre | Detectando SKU Duplicado |
| Módulo | Validaciones y Control |
| Caso de uso | CU-57 |
| Descripción | El sistema debe detectar SKU duplicados dentro del mismo archivo importado y mostrarlos en la vista de previsualización, indicando el SKU repetido y el número de filas en que aparece. |
| Precondición | El archivo fue cargado para ajuste de inventario. |
| Postcondición | El usuario visualiza los SKU duplicados antes de continuar. |
| Reglas de negocio | 1. La detección se ejecuta como parte de la validación de estructura. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.23 RF-52 — Resolviendo SKU Duplicado

Tabla 2.26: “Especificación UR del RF-52 — Resolviendo SKU Duplicado”.

| Identificador | RF-52 |
| --- | --- |
| Nombre | Resolviendo SKU Duplicado |
| Módulo | Validaciones y Control |
| Caso de uso | CU-58 |
| Descripción | El sistema debe requerir que el usuario resuelva cada grupo de SKU duplicados antes de confirmar el ajuste, eligiendo entre consolidar o rechazar. |
| Precondición | Se detectaron SKU duplicados en el archivo. |
| Postcondición | Cada grupo de duplicados queda resuelto antes de continuar con la previsualización. |
| Reglas de negocio | 1. El sistema no permite confirmar el ajuste con duplicados sin resolver. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.24 RF-53 — Bloqueando Reprocesamiento Automático

Tabla 2.27: “Especificación UR del RF-53 — Bloqueando Reprocesamiento Automático”.

| Identificador | RF-53 |
| --- | --- |
| Nombre | Bloqueando Reprocesamiento Automático |
| Módulo | Validaciones y Control |
| Caso de uso | CU-59 |
| Descripción | El sistema debe mostrar el mensaje "Factura ya procesada anteriormente" e impedir el reprocesamiento automático cuando el usuario intente procesar una factura con estado "Procesada". |
| Precondición | La factura se encuentra en estado Procesada. |
| Postcondición | El sistema bloquea el reprocesamiento automático y muestra el mensaje correspondiente. |
| Reglas de negocio | 1. El bloqueo aplica a cualquier usuario que no sea Administrador con autorización explícita. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.25 RF-54 — Autorizando Reprocesamiento

Tabla 2.28: “Especificación UR del RF-54 — Autorizando Reprocesamiento”.

| Identificador | RF-54 |
| --- | --- |
| Nombre | Autorizando Reprocesamiento |
| Módulo | Validaciones y Control |
| Caso de uso | CU-60 |
| Descripción | El sistema debe impedir el reprocesamiento de una factura con estado "Procesada" sin que un usuario con perfil Administrador lo autorice mediante confirmación explícita en pantalla. |
| Precondición | El bloqueo automático (RF-53) fue activado. |
| Postcondición | El reprocesamiento solo se ejecuta tras la confirmación explícita del Administrador. |
| Reglas de negocio | 1. Solo el perfil Administrador puede autorizar esta excepción. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

### 2.5.26 RF-55 — Generando Reporte de Errores

Tabla 2.29: “Especificación UR del RF-55 — Generando Reporte de Errores”.

| Identificador | RF-55 |
| --- | --- |
| Nombre | Generando Reporte de Errores |
| Módulo | Validaciones y Control |
| Caso de uso | CU-61 |
| Descripción | El sistema debe generar un reporte de errores al finalizar cualquier procesamiento o importación con errores, listando por cada error: número de ítem o fila, código o SKU involucrado y descripción del error. |
| Precondición | El procesamiento o importación finalizó con al menos un error detectado. |
| Postcondición | El reporte consolidado queda disponible para revisión del usuario. |
| Reglas de negocio | 1. El reporte debe consolidar errores de todos los bloques de validación (formato, cantidad, SKU duplicado). |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del backlog priorizado del Documento 0.

## 2.6 Tabla de Usuario-Requerimiento — UR

La Tabla 2.30 resume qué actores intervienen en cada requerimiento funcional nuevo del incremento, complementando la Tabla 2.3-A anterior.

Tabla 2.30: “Relación Actor – Requerimiento Funcional (Incremento 2)”.

| Actor | Requerimientos funcionales asociados |
| --- | --- |
| Administrador | RF-04, RF-06, RF-09, RF-10, RF-11, RF-14, RF-19, RF-22, RF-23, RF-24, RF-26, RF-27, RF-32, RF-34, RF-35, RF-39, RF-41, RF-49, RF-50, RF-51, RF-52, RF-53, RF-54, RF-55 |
| Bodeguero | RF-04, RF-06, RF-09, RF-10, RF-11, RF-19, RF-22, RF-23, RF-24, RF-27, RF-32, RF-34, RF-35, RF-39, RF-41, RF-49, RF-50, RF-51, RF-52, RF-53, RF-55 |
| Usuario Consulta | RF-04, RF-06 |
| Sistema | RF-44, RF-45 |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir de la Tabla 2.3-A.

## 2.7 Casos de uso extendidos

### 2.7.1 CU-38 — Registrando Proveedor

| Caso de uso | CU-38 — Registrando Proveedor |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador, Bodeguero |
| Tipo | Extendido |
| Precondición | El usuario inició sesión con perfil Administrador o Bodeguero. |
| Flujo principal | 1. El usuario accede al mantenedor de proveedores y selecciona "Nuevo proveedor". 2. El sistema solicita nombre, teléfono y correo electrónico. 3. El usuario ingresa los datos y confirma. 4. El sistema valida que el nombre no exista previamente. 5. El sistema registra el proveedor. 6. El sistema confirma el registro en pantalla. |
| Flujos alternos | 4a. El nombre ya existe: el sistema rechaza el registro y muestra el mensaje correspondiente. |
| Postcondición | El proveedor queda registrado y disponible para asociaciones y equivalencias. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto.

### 2.7.2 CU-42 — Gestionando Estado de Factura

| Caso de uso | CU-42 — Gestionando Estado de Factura |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador, Bodeguero |
| Tipo | Extendido |
| Precondición | La factura se encuentra registrada con estado Pendiente. |
| Flujo principal | 1. El sistema evalúa el resultado del procesamiento de la factura. 2. Si todos los ítems quedaron en estado Válido, el sistema cambia el estado de la factura a Procesada. 3. El sistema crea el vínculo entre la factura y cada movimiento de stock generado. 4. El sistema muestra el estado actualizado en el módulo de consulta de facturas. |
| Flujos alternos | 2a. Existen ítems Observados: el sistema mantiene el estado en Observada y no genera movimientos de stock hasta que se corrija. |
| Postcondición | La factura queda en el estado que corresponde a su situación de procesamiento, con trazabilidad completa. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto.

### 2.7.3 CU-43 — Reemplazando Código por SKU

| Caso de uso | CU-43 — Reemplazando Código por SKU |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador, Bodeguero |
| Tipo | Extendido |
| Precondición | La factura tiene un archivo digital cargado y válido. |
| Flujo principal | 1. El sistema extrae de cada ítem el código interno del proveedor. 2. El sistema busca la equivalencia SKU correspondiente al proveedor de la factura. 3. Si existe equivalencia, el sistema asigna el SKU al ítem y lo marca como Válido. 4. El sistema genera el resumen de procesamiento con el total de ítems válidos, observados y no procesados. |
| Flujos alternos | 2a. No existe equivalencia para el código interno: el ítem se marca como Observado (CU-44). |
| Postcondición | La factura queda con sus ítems clasificados, disponible para corrección manual (CU-46) o generación de reportes. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto.

### 2.7.4 CU-46 — Corrigiendo Equivalencia Manual

| Caso de uso | CU-46 — Corrigiendo Equivalencia Manual |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador |
| Tipo | Extendido |
| Precondición | Existe al menos un ítem en estado Observado dentro de una factura en procesamiento. |
| Flujo principal | 1. El administrador abre el detalle de la factura y visualiza los ítems Observados. 2. El administrador selecciona un ítem Observado. 3. El sistema solicita el SKU correcto o el registro de una nueva equivalencia. 4. El administrador ingresa o selecciona el SKU correspondiente. 5. El sistema registra la equivalencia y actualiza el estado del ítem. |
| Flujos alternos | 3a. El SKU ingresado no existe en el catálogo: el sistema rechaza la corrección y solicita un SKU válido. |
| Postcondición | El ítem queda disponible para ser incluido en el reproceso de la factura (CU-47). |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto.

### 2.7.5 CU-49 — Validando Archivo Importado

| Caso de uso | CU-49 — Validando Archivo Importado |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador, Bodeguero |
| Tipo | Extendido |
| Precondición | El usuario cargó un archivo Excel o CSV para ajuste de inventario. |
| Flujo principal | 1. El sistema verifica la existencia de las columnas obligatorias SKU y cantidad. 2. El sistema verifica que la columna cantidad contenga únicamente valores numéricos. 3. El sistema ejecuta la detección de SKU duplicados (CU-57). 4. Si no se detectan errores, el sistema habilita la selección de modalidad de ajuste (CU-51). |
| Flujos alternos | 1a-2a. Se detecta un error de formato: el sistema rechaza el archivo completo y muestra el listado de errores (CU-50). |
| Postcondición | El archivo queda validado y disponible para continuar el flujo de ajuste, o rechazado con el detalle de errores. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto.

### 2.7.6 CU-52 — Controlando Confirmación de Ajuste

| Caso de uso | CU-52 — Controlando Confirmación de Ajuste |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador, Bodeguero |
| Tipo | Extendido |
| Precondición | El ajuste se encuentra en etapa de previsualización. |
| Flujo principal | 1. El sistema muestra la previsualización con SKU, stock actual, cantidad y stock resultante proyectado. 2. El usuario revisa la información y selecciona "Confirmar ajuste" o "Cancelar". 3. Si confirma, el sistema aplica los cambios de stock y registra fecha, hora y usuario (CU-53, CU-54). 4. Si cancela, el sistema descarta el proceso sin modificar ningún registro. |
| Flujos alternos | 2a. El usuario cancela: no se aplica ningún cambio ni se genera historial. |
| Postcondición | El stock queda actualizado y auditado, o el proceso queda descartado sin dejar rastro en los datos. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto.

### 2.7.7 CU-58 — Resolviendo SKU Duplicado

| Caso de uso | CU-58 — Resolviendo SKU Duplicado |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador, Bodeguero |
| Tipo | Extendido |
| Precondición | El sistema detectó SKU duplicados dentro del archivo importado (CU-57). |
| Flujo principal | 1. El sistema muestra cada grupo de SKU duplicados con el número de filas involucradas. 2. El usuario elige, para cada grupo, consolidar los valores o rechazar las filas duplicadas. 3. El sistema aplica la decisión del usuario antes de continuar con la previsualización. |
| Flujos alternos | 2a. El usuario no resuelve todos los grupos: el sistema bloquea el avance a la previsualización. |
| Postcondición | El archivo queda libre de SKU duplicados sin resolver, listo para la selección de modalidad de ajuste. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto.

### 2.7.8 CU-59 — Bloqueando Reprocesamiento Automático

| Caso de uso | CU-59 — Bloqueando Reprocesamiento Automático |
| --- | --- |
| Actor principal | Administrador, Bodeguero |
| Tipo | Extendido |
| Precondición | La factura se encuentra en estado Procesada. |
| Flujo principal | 1. El usuario intenta procesar nuevamente la factura. 2. El sistema detecta que el estado actual es Procesada. 3. El sistema muestra el mensaje "Factura ya procesada anteriormente" y bloquea la acción. |
| Flujos alternos | 3a. El usuario posee perfil Administrador y solicita autorización explícita: se habilita el flujo de excepción (CU-60). |
| Postcondición | La factura permanece sin reprocesar, evitando duplicar movimientos de stock. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto.

## 2.8 Diagramas de casos de uso

Los 26 casos de uso del incremento se presentan agrupados en cuatro diagramas, organizados por afinidad funcional, siguiendo notación UML 2 con relaciones de inclusión («include») y extensión («extend»).

### 2.8.1 Productos, Proveedores y Facturas

Figura 2.8-A: “Diagrama de Casos de Uso — Productos, Proveedores y Facturas (Incremento 2)”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con la Tabla 2.3-A.

### 2.8.2 Procesamiento de Factura y Reprocesamiento

Figura 2.8-B: “Diagrama de Casos de Uso — Procesamiento de Factura y Reprocesamiento”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con la Tabla 2.3-A.

### 2.8.3 Importación, Exportación y Validaciones de Archivo

Figura 2.8-C: “Diagrama de Casos de Uso — Importación, Exportación y Validaciones de Archivo”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con la Tabla 2.3-A.

### 2.8.4 Ajuste de Inventario

Figura 2.8-D: “Diagrama de Casos de Uso — Ajuste de Inventario (auditoría)”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con la Tabla 2.3-A.

## 2.9 Matriz de trazabilidad

La Tabla 2.31 vincula cada requerimiento funcional con su caso de uso, el diagrama de diseño donde se refleja y el caso de prueba que valida su cumplimiento (ver sección 5).

Tabla 2.31: “Matriz de trazabilidad RF – CU – Diagrama – Prueba (Incremento 2)”.

| RF | CU | Diagrama | Caso de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-04 | CU-36 | Fig. 2.8-A | CP-01 |
| RF-06 | CU-37 | Fig. 2.8-A | CP-02 |
| RF-09 | CU-38 | Fig. 2.8-A | CP-03 |
| RF-10 | CU-39 | Fig. 2.8-A | CP-04 |
| RF-11 | CU-40 | Fig. 2.8-A | CP-05 |
| RF-14 | CU-41 | Fig. 2.8-A | CP-06 |
| RF-19 | CU-42 | Fig. 2.8-A | CP-07 |
| RF-22 | CU-43 | Fig. 2.8-B | CP-08 |
| RF-23 | CU-44 | Fig. 2.8-B | CP-09 |
| RF-24 | CU-45 | Fig. 2.8-B | CP-10 |
| RF-26 | CU-46 | Fig. 2.8-B | CP-11 |
| RF-27 | CU-47 | Fig. 2.8-B | CP-12 |
| RF-32 | CU-48 | Fig. 2.8-C | CP-13 |
| RF-34 | CU-49 | Fig. 2.8-C | CP-14 |
| RF-35 | CU-50 | Fig. 2.8-C | CP-15 |
| RF-39 | CU-51 | Fig. 2.8-D | CP-16 |
| RF-41 | CU-52 | Fig. 2.8-D | CP-17 |
| RF-44 | CU-53 | Fig. 2.8-D | CP-18 |
| RF-45 | CU-54 | Fig. 2.8-D | CP-19 |
| RF-49 | CU-55 | Fig. 2.8-C | CP-20 |
| RF-50 | CU-56 | Fig. 2.8-C | CP-21 |
| RF-51 | CU-57 | Fig. 2.8-C | CP-22 |
| RF-52 | CU-58 | Fig. 2.8-C | CP-23 |
| RF-53 | CU-59 | Fig. 2.8-C | CP-24 |
| RF-54 | CU-60 | Fig. 2.8-C | CP-25 |
| RF-55 | CU-61 | Fig. 2.8-C | CP-26 |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto.

# 3. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A SCRUM++

## 3.1 Product Backlog List

La Tabla 3.1 presenta la pila del producto para el Incremento 2, incorporando la planificación exigida por la rúbrica: prioridad, responsable, tiempo estimado, fecha de inicio y término planificadas, y estado de avance.

Tabla 3.1: “Product Backlog List del Incremento 2”.

| Prior. | Categoría | RF | Tarea | Responsable | HH | Inicio | Término | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Producto | RF-04, RF-06 | Completar ficha de producto y visualización de stock | Fabián Gómez / Nicolás López | 5 | 17/08 | 18/08 | Terminado |
| 2 | Proveedor | RF-09, RF-10, RF-11, RF-14 | Completar mantenedor de proveedores y equivalencias | Fabián Gómez / Nicolás López | 9 | 17/08 | 19/08 | Terminado |
| 2 | Factura | RF-19 | Implementar gestión de estados de factura | Felipe Salas / Matías Ale | 4 | 18/08 | 19/08 | Terminado |
| 2 | Procesamiento | RF-22, RF-23, RF-24 | Implementar emparejamiento automático de equivalencias | Felipe Salas / Matías Ale | 12 | 19/08 | 22/08 | Terminado |
| 2 | Procesamiento | RF-26, RF-27 | Implementar corrección manual y reproceso de factura | Felipe Salas / Matías Ale | 8 | 22/08 | 24/08 | Terminado |
| 2 | Importación | RF-32, RF-34, RF-35 | Implementar importación CSV y validación de estructura | Diego Lobos / Cristóbal Osorio | 10 | 24/08 | 27/08 | Terminado Terminado |
| 2 | Ajuste Inventario | RF-39, RF-41 | Implementar modalidad de ajuste y control de confirmación | Matías Ale / Fabián Gómez | 8 | 27/08 | 29/08 | Terminado |
| 2 | Ajuste Inventario | RF-44, RF-45 | Implementar auditoría de ajuste (fecha, hora, usuario) | Matías Ale / Fabián Gómez | 4 | 29/08 | 30/08 | Terminado |
| 2 | Validaciones | RF-49, RF-50 | Implementar validación de cantidad numérica y negativa | Diego Lobos / Cristóbal Osorio | 7 | 30/08 | 01/09 | Terminado |
| 2 | Validaciones | RF-51, RF-52 | Implementar detección y resolución de SKU duplicado | Diego Lobos / Cristóbal Osorio | 8 | 01/09 | 04/09 | Terminado |
| 2 | Validaciones | RF-53, RF-54 | Implementar bloqueo y autorización de reprocesamiento | Erick Hernández | 6 | 04/09 | 06/09 | Terminado |
| 2 | Validaciones | RF-55 | Implementar reporte consolidado de errores | Erick Hernández | 4 | 06/09 | 07/09 | Terminado |
| 2 | Diseño | Todos | Actualizar vistas 4+1 (clases, componentes, árbol de navegación) | Erick Hernández / Diego Lobos | 16 | 07/09 | 10/09 | Terminado Terminado |
| 2 | Pruebas | Todos | Ejecutar pruebas unitarias de los 5 bloques del incremento | Erick Hernández | 18 | 10/09 | 12/09 | Terminado |
| 2 | Documentación | Todos | Cerrar documentación del Incremento 2 y anexos | Cristóbal Osorio / Diego Lobos | 17 | 10/09 | 13/09 | Terminado |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto; ver también “Grupo 20 - Organización Trabajo Incremento2.xlsx” (Anexo A.3).

El esfuerzo total planificado para el incremento es de 136 horas hombre, distribuidas entre los siete integrantes del equipo. El estado actual y final para esta entrega es de “Terminado” para cada una de las tareas asignadas.

## 3.2 Sprint Backlog

La Tabla 2.3 descompone los requerimientos en tareas técnicas distribuidas entre los integrantes. El esfuerzo total estimado para este sprint asciende a 150 HH, integrando las 61 HH de desarrollo puro más las tareas de diseño, documentación y pruebas unitarias.

Tabla 2.3: “Sprint Backlog — Categorías y tareas”.

| Categoría | N° Tareas | HH Estimadas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos: DDL, DML, DAOs | 8 | 18 | Matías Ale y Nicolás López |
| Modelo: servicios Java | 10 | 25 | Felipe Salas |
| Vista: Java Swing | 10 | 26 | Fabián Gómez y Felipe Salas |
| Controlador: MVC | 8 | 18 | Felipe Salas y Matías Ale |
| Diagramas 4+1 | 8 | 16 | Erick Hernández y Diego Lobos |
| Scrum++ — actas, review, retro | 5 | 12 | Cristóbal Osorio |
| Pruebas unitarias | 8 | 18 | Erick Hernández |
| Entregables finales y Documentación | 8 | 17 | Diego Lobos y Cristóbal Osorio |
| TOTAL | 65 | 150 HH | 7 integrantes |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con el Sprint Backlog del Incremento 2.

## 3.3 Pila del Sprint y tabla de esfuerzo

La pila del Sprint agrupa las tareas del Product Backlog (Tabla 3.1) por semana de trabajo, permitiendo visualizar el esfuerzo pendiente a medida que avanza el incremento. El detalle semana a semana y el gráfico de horas pendientes se actualizarán en la Sprint Retrospective (sección 3.6) con las horas reales efectivamente invertidas, siguiendo el mismo formato utilizado en el Incremento 1.

Se planifican 4 semanas de trabajo (17 de agosto al 13 de septiembre de 2026), concentrando en las primeras dos semanas los bloques de mayor prioridad (Procesamiento de Factura y Ajuste de Inventario) y dejando la documentación y las pruebas para el cierre del sprint.

## 3.4 Daily Scrum Meetings

Durante el Sprint del Incremento 2 se realizaron reuniones Daily Scrum para mantener la coordinación del equipo, revisar el avance diario, identificar impedimentos y definir el trabajo inmediato. Cada acta registra fecha, hora, lugar, asistentes y una fila por integrante con las tres preguntas de seguimiento.

Daily Scrum - 24/08/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Fabian Gómez | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Felipe Salas | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 25/08/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Cristóbal Osorio | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 26/08/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Nicolas López | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 27/08/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Diego Lobos | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 28/08/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Erick Hernández | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |

Daily Scrum - 31/08/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Fabian Gómez | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Felipe Salas | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 01/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Cristóbal Osorio | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 02/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Nicolas López | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 03/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Diego Lobos | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 04/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Erick Hernández | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |

Daily Scrum - 07/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Fabian Gómez | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Felipe Salas | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 08/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Cristóbal Osorio | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 09/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Nicolas López | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 10/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Diego Lobos | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |

Daily Scrum - 11/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |
| Fabian Gómez | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Erick Hernández | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |
| Felipe Salas | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |

Daily Scrum - 12/09/2026

Hora: 19:00 hrs | Lugar: Reunión remota del equipo | Asistentes: Matias Ale, Fabian Gómez, Erick Hernández, Diego Lobos, Nicolas López, Cristóbal Osorio, Felipe Salas

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Matias Ale | Avancé en la implementación del módulo asignado. | Completaré la funcionalidad asignada y verificaré su comportamiento. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Fabian Gómez | Revisé validaciones y pruebas del desarrollo. | Ejecutaré pruebas y corregiré errores detectados. | Sin impedimentos críticos. |
| Erick Hernández | Actualicé documentación y diagramas técnicos. | Actualizaré documentación y diagramas según el avance. | Sin impedimentos críticos. |
| Diego Lobos | Integré cambios y revisé compatibilidad con el sistema. | Integraré cambios y revisaré dependencias. | Sin impedimentos críticos. |
| Nicolas López | Corregí observaciones encontradas en pruebas. | Revisaré pendientes y apoyaré la integración. | Sin impedimentos críticos. |
| Cristóbal Osorio | Revisé el avance general y tareas pendientes. | Prepararé evidencias y validaré el Sprint Backlog. | Pendiente coordinación con otro componente para integración. |
| Felipe Salas | Revisé el backlog y los requerimientos asignados. | Continuaré con los requerimientos del Incremento 2. | Sin impedimentos críticos. |

## 2.4 Sprint backlog del incremento 2

La Tabla 2.3 descompone los requerimientos en tareas técnicas distribuidas entre los integrantes. El esfuerzo total estimado para este sprint asciende a 150 HH, integrando las 61 HH de desarrollo puro más las tareas de diseño, documentación y pruebas unitarias.

Tabla 2.3: “Sprint Backlog — Categorías y tareas”.

| Categoría | N° Tareas | HH Estimadas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos — DDL, DML, DAOs | 8 | 18 | Matías Ale y Nicolás López |
| Modelo — servicios Java | 10 | 25 | Felipe Salas |
| Vista — Java Swing | 10 | 26 | Fabián Gómez y Felipe Salas |
| Controlador — MVC | 8 | 18 | Felipe Salas y Matías Ale |
| Diagramas 4+1 | 8 | 16 | Erick Hernández y Diego Lobos |
| Scrum++ — actas, review, retro | 5 | 12 | Cristóbal Osorio |
| Pruebas unitarias | 8 | 18 | Erick Hernández |
| Entregables finales y Documentación | 8 | 17 | Diego Lobos y Cristóbal Osorio |
| TOTAL | 65 | 150 HH | 7 integrantes |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con el Sprint Backlog del Incremento 2.

2.5 Sprint review

La Tabla 2.4 presenta el sistema funcional, demostrando las capacidades complejas de automatización y extracción de datos integradas en este periodo. Durante la sesión, el equipo evidenció el funcionamiento ante el Product Owner, destacando el procesamiento avanzado de facturas y la validación de archivos.

Tabla 2.4 “Objetivos alcanzados y no alcanzados — Sprint Review”

| Módulo / Objetivo | Estado | Observaciones del Product Owner |
| --- | --- | --- |
| Procesamiento de facturas y equivalencias: Búsqueda automática de SKU, marcación de ítems observados, corrección y reprocesamiento. | Alcanzado | Se valoró la capacidad del sistema para no descartar facturas enteras por un ítem sin equivalencia. Funcionalidad aprobada. |
| Validación de archivos de inventario: Escaneo profundo, detección de SKU duplicados y cantidades no numéricas. | Alcanzado | El cliente destacó la claridad de los reportes detallados de error. Se solicitó afinar alertas visuales en futuras iteraciones. |
| Módulo de Reportes: Generación de histórico de stock, equivalencias faltantes y exportación a formato Excel. | Alcanzado | La descarga a Excel funcionó correctamente. Aprobado para su uso en cuadratura contable. |
| Requerimientos restantes (14 UR): Funcionalidades no prioritarias para esta iteración. | No Alcanzado (Fuera de alcance) | Los requerimientos que no forman parte del alcance del Incremento 2 permanecen en el Product Backlog para los Incrementos 3 y 4. |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con el Sprint Review del Incremento 2.

2.6 Sprint restrospective

La tabla 2.5 muestra las fechas reales y las horas humanas efectivamente invertidas en cada requerimiento para sincerar la velocidad del equipo.

Tabla 2.5 “Sprint Retrospective”

| ID | Nombre del requerimiento | Responsables | HH estimadas | HH reales | Fecha inicio real | Fecha término real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-04 | Validar catálogo de productos | Fabián Gómez / Nicolás López | 2 | 2.5 | 24/08/2026 | 27/08/2026 | Terminado |
| RF-06 | Actualización de estado avanzado | Fabián Gómez / Nicolás López | 3 | 3.5 | 25/08/2026 | 27/08/2026 | Terminado |
| RF-09 | Gestión avanzada de proveedores | Fabián Gómez / Nicolás López | 2 | 2.5 | 26/08/2026 | 28/08/2026 | Terminado |
| RF-10 | Validación cruzada de RUT | Fabián Gómez / Nicolás López | 2 | 2.5 | 27/08/2026 | 29/08/2026 | Terminado |
| RF-11 | Módulo de Equivalencias manuales | Felipe Salas / Matías Ale | 3 | 3.5 | 28/08/2026 | 31/08/2026 | Terminado |
| RF-14 | Corrección manual de equivalencias | Felipe Salas / Matías Ale | 2 | 2.5 | 29/08/2026 | 02/09/2026 | Terminado |
| RF-19 | Facturas: Modificación de cabecera | Felipe Salas / Matías Ale | 2 | 2.5 | 31/08/2026 | 02/09/2026 | Terminado |
| RF-22 | Identificación de número único | Felipe Salas / Matías Ale | 2 | 2.0 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | Terminado |
| RF-23 | Marcación de ítems observados | Felipe Salas / Matías Ale | 3 | 3.5 | 02/09/2026 | 05/09/2026 | Terminado |
| RF-24 | Reprocesamiento de ítems | Felipe Salas / Matías Ale | 3 | 3.5 | 03/09/2026 | 06/09/2026 | Terminado |
| RF-26 | Exclusión de ítems no válidos | Erick Hernández | 2 | 2.5 | 04/09/2026 | 06/09/2026 | Terminado |
| RF-27 | Resumen avanzado de validación | Erick Hernández | 2 | 2.5 | 05/09/2026 | 08/09/2026 | Terminado |
| RF-32 | Escaneo profundo de ajuste | Diego Lobos / Cristóbal Osorio | 2 | 2.5 | 24/08/2026 | 27/08/2026 | Terminado |
| RF-34 | Reporte detallado de errores | Diego Lobos / Cristóbal Osorio | 3 | 3.5 | 26/08/2026 | 29/08/2026 | Terminado |
| RF-35 | Validación de cantidad numérica | Diego Lobos / Cristóbal Osorio | 3 | 4.0 | 28/08/2026 | 02/09/2026 | Terminado |
| RF-39 | Detección de SKU duplicados | Diego Lobos / Cristóbal Osorio | 3 | 3.5 | 31/08/2026 | 04/09/2026 | Terminado |
| RF-41 | Previsualización condicional | Matías Ale / Fabián Gómez | 2 | 2.5 | 02/09/2026 | 05/09/2026 | Terminado |
| RF-44 | Consolidación de historial | Matías Ale / Fabián Gómez | 3 | 3.0 | 04/09/2026 | 08/09/2026 | Terminado |
| RF-45 | Reporte histórico de stock | Nicolás López | 2 | 2.5 | 07/09/2026 | 09/09/2026 | Terminado |
| RF-49 | Reporte de equivalencias faltantes | Nicolás López | 2 | 2.0 | 08/09/2026 | 10/09/2026 | Terminado |
| RF-50 | Exportación Excel (Facturas) | Erick Hernández | 2 | 2.5 | 09/09/2026 | 11/09/2026 | Terminado |
| RF-51 | Exportación Excel (Stock) | Erick Hernández | 3 | 3.5 | 10/09/2026 | 12/09/2026 | Terminado |
| RF-52 | Filtros dinámicos BD - Facturas | Cristóbal Osorio | 2 | 2.0 | 07/09/2026 | 09/09/2026 | Terminado |
| RF-53 | Filtros dinámicos BD - Stock | Cristóbal Osorio | 2 | 2.0 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | Terminado |
| RF-54 | Seguridad UI avanzada | Felipe Salas | 2 | 2.5 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | Terminado |
| RF-55 | Control de errores asíncronos | Felipe Salas | 2 | 2.5 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | Terminado |
| — | TOTAL Incremento 2 | 7 integrantes | 61 | 72 | 24/08/2026 | 12/09/2026 | 26 Terminados |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con el registro de commits y a las actas de Daily Scrum del Incremento 2.

Product Backlog Revisado:

Como resultado de la revisión, los 26 requerimientos abordados fueron validados. Los 14 requerimientos funcionales restantes continúan planificados para los incrementos 3 y 4, con el objetivo de alcanzar el 95 % y 100 % de completitud.

¿Qué se puede mejorar?

A partir de los desafíos enfrentados en el desarrollo de los módulos de procesamiento avanzado y validación de archivos, se identificaron los siguientes puntos de mejora:

Frecuencia de integración: Es necesario integrar los cambios en el código principal con mayor frecuencia para poder detectar de manera temprana los conflictos de compatibilidad entre los componentes desarrollados de forma aislada.

Sincronización de documentación: Se debe mantener la documentación técnica y arquitectónica actualizada exactamente al mismo ritmo que la escritura del código, evitando desfases al final del sprint.

Registro oportuno de evidencias: Se requiere registrar sistemáticamente las evidencias de pruebas al mismo tiempo que se da por terminada una funcionalidad, en lugar de postergar esta recolección para el cierre del sprint.

Plan de acción para el próximo incremento

Para mitigar los puntos de mejora identificados, el equipo se compromete a aplicar las siguientes acciones correctivas durante el próximo sprint, con el fin de reducir el retrabajo y mejorar la integración general del sistema:

Tabla 2.6 “Acciones de mejora para el próximo incremento”

| Acción de mejora | Responsable | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Realizar integración frecuente de los módulos. | Todo el equipo | Durante el Incremento 3. |
| Actualizar diagramas y documentación al cerrar cada requerimiento. | Responsable de cada tarea | Durante el Incremento 3. |
| Guardar evidencias de pruebas y capturas al validar cada funcionalidad. | Todo el equipo | Antes de marcar una tarea como terminada en el Sprint Backlog. |

2.7 Análisis del Sprint: HH, Asignación, Fechas y Avance

A partir de los datos registrados en la Tabla 2.5 y del archivo de seguimiento "Grupo_20_Organizacion_Trabajo_Incremento2.xlsx", se presenta a continuación un análisis del comportamiento del equipo respecto a HH, asignación de tareas, fechas y avance del Incremento 2.

Horas Humanas (HH)

De acuerdo con los datos de Grupo_20_Organizacion_Trabajo_Incremento2.xlsx, el backlog se desglosó en 48 tareas necesarias para cubrir los requerimientos del sprint. El esfuerzo estimado total fue de 117,5 HH, mientras que el esfuerzo real registrado alcanzó las 144,5 HH. Esto representa una desviación de +23% sobre lo planificado. Esta subestimación del tiempo fue transversal a lo largo del proyecto, lo que indica que las tareas tomaron, en su conjunto, más tiempo del presupuestado originalmente y requirieron una inyección extra de esfuerzo.

Asignados

La carga de trabajo se distribuyó entre el equipo, pero evidenció una fuerte concentración técnica en Felipe Salas, quien asumió 18 de las 48 tareas totales. El resto de las labores (desarrollo de vistas, controladores, diseño de pruebas y redacción de entregables) se repartieron entre los demás integrantes (Cristóbal Osorio, Matías Ale, Diego Lobos, Erick Hernández, Nicolás López, entre otros). Esta distribución levanta una alerta metodológica sobre un posible cuello de botella, al depender de forma tan marcada de un solo desarrollador para la base lógica del sistema.

Fechas

El sprint se ejecutó de cara a la fecha límite del 13 de septiembre de 2026. Aunque el trabajo demostró ser concurrente, la ejecución sufrió una evidente carga hacia el cierre. Tal como refleja el gráfico de Burn Down, un alto volumen de tareas se cerró en la última semana, coincidiendo simultáneamente con la ejecución de pruebas de software, el empaquetado de los entregables y la redacción del documento final.

Avance

El alcance comprometido para el Incremento 2 fue completado en su totalidad, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos funcionales de la iteración. Esto se logró asumiendo el costo en tiempo mayor al estimado inicial, requiriendo ese 23% extra de esfuerzo global para cerrar con éxito el sprint.

Burn Down

El siguiente gráfico compara las HH restantes ideales con las HH restantes reales, calculadas en base a las fechas de término real de cada requerimiento y su HH estimada.

Figura 2.1: "Burn Down del Sprint Incremento 2".

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto en base a la Tabla 2.5 y al archivo Sprint_Incremento2_HH_Fechas_Burndown_Burnup.xlsx.

El equipo se mantuvo por sobre la línea ideal durante casi todo el sprint, lo que refleja que la finalización de las tareas se acumuló hacia los últimos días. Sin embargo, gracias a este acelerado descenso final, el equipo logró converger con la meta, completando todo el alcance y llegando a 0 tareas pendientes en la fecha planificada (13 de septiembre).

Burn Up

El gráfico de Burn Up muestra el avance acumulado de HH completadas frente al alcance total del sprint (61 HH), permitiendo visualizar tanto el progreso real como el ideal sin que un eventual cambio de alcance quede oculto.

Figura 2.2: "Burn Up del Sprint Incremento 2".

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto en base a la Tabla 2.5 y al archivo Sprint_Incremento2_HH_Fechas_Burndown_Burnup.xlsx.

El Sprint Down demuestra que el alcance total del sprint se mantuvo fijo y sin alteraciones. A lo largo de la iteración, la curva de esfuerzo real invertido se posicionó progresivamente por encima del trabajo completado, evidenciando el consumo extra de horas por cada tarea. Pese a este sobreesfuerzo, el equipo aceleró la finalización de los requerimientos en la última semana, logrando alcanzar el 100% de la meta planificada al término del sprint, cerrando con un total de 144,5 HH reales

Evidencia de la demo

Las capturas deben corresponder al sistema real funcionando. Se dejan definidos los espacios para insertar las evidencias finales sin inventar resultados que todavía no hayan sido demostrados.

[INSERTAR CAPTURA 1: procesamiento de factura y búsqueda de equivalencias]

[INSERTAR CAPTURA 2: ítems observados y reprocesamiento]

[INSERTAR CAPTURA 3: importación y validación de archivo de inventario]

[INSERTAR CAPTURA 4: módulo de reportes y exportación a Excel]

# 4. VISTAS ARQUITECTÓNICAS 4+1

## 4.1 Vista Externa — Casos de Uso

La vista externa de este incremento corresponde a los cuatro diagramas de casos de uso presentados en la sección 2.8 (Figuras 2.8-A a 2.8-D), que representan las necesidades funcionales incorporadas al sistema en esta entrega.

## 4.2 Vista Lógica — Diagrama de Clases y Modelo de Datos

La vista lógica se extiende incorporando la lógica de negocio necesaria para el procesamiento de facturas y la validación de archivos. Las clases Factura e ItemFactura, cuyo modelo de datos ya había sido definido en el Incremento 1, incorporan los métodos de emparejamiento de equivalencias, corrección manual y reproceso. Se agrega además la clase ValidadorArchivo, que concentra la lógica de validación de estructura, cantidad numérica y detección de SKU duplicados.

Figura 4.2: “Vista Lógica — Diagrama de Clases (fragmento actualizado, Incremento 2)”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del modelo de datos “Minimarket_scriptFinal.sql” del Incremento 1.

El modelo de base de datos no requirió nuevas tablas para este incremento: las tablas factura, item_factura, equivalencia y ajuste_inventario ya habían sido creadas en el Incremento 1. Este incremento implementa la lógica de negocio y las interfaces que operan sobre dicho modelo.

### 4.3.1 Registrando y consultando factura

La Vista de Procesos describe el flujo dinámico asociado al registro y consulta de facturas. El Administrador o Bodeguero ingresa los datos de cabecera y los ítems de la factura desde V_Facturas. C_GestionFactura valida que la combinación proveedor–número no se encuentre registrada previamente y coordina la persistencia de la cabecera y de sus ítems mediante FacturaRepository y MySQL.

Figura 4.3: “Diagrama de Secuencia — Registrando y consultando factura”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con los requerimientos funcionales y la arquitectura MVC documentada para el Incremento 2.

Una vez almacenada la factura, el sistema confirma el registro al usuario. Para la consulta, el actor solicita una factura mediante los filtros disponibles; el controlador recupera la cabecera y sus ítems desde el repositorio y presenta el detalle en V_Facturas. Este flujo mantiene separadas las responsabilidades de interfaz, lógica de negocio y persistencia.

### 4.3.2 Procesando factura

La Vista de Procesos representa el comportamiento dinámico del procesamiento de una factura y la interacción entre la interfaz, el controlador, los repositorios y la base de datos. En este flujo, el sistema obtiene los ítems asociados a la factura y busca automáticamente la equivalencia entre el código interno del proveedor y el SKU utilizado por el minimarket. Cuando una equivalencia no se encuentra disponible, el ítem se identifica como observado y queda excluido del procesamiento normal hasta que la relación correspondiente sea corregida.

Figura 4.4: “Diagrama de Secuencia — Procesando factura: búsqueda de equivalencia, ítems observados y reproceso”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con los requerimientos funcionales del Incremento 2 y la arquitectura MVC documentada para el sistema.

El diagrama muestra que C_GestionFactura coordina el proceso. Primero solicita a FacturaRepository los ítems registrados y, para cada código interno, consulta a EquivalenciaRepository la correspondencia con el SKU. Si la equivalencia existe, el ítem puede continuar como válido; si no existe, FacturaRepository registra su estado como “Observado”, permitiendo que el resto de los ítems válidos continúe sin ser bloqueado.

Una vez corregida la equivalencia pendiente, el Administrador o Bodeguero puede solicitar el reprocesamiento de la factura. El controlador vuelve a consultar únicamente las equivalencias pendientes, actualiza los ítems que ahora poseen un SKU válido y finalmente presenta en V_Facturas un resumen con los ítems válidos, observados y no procesados. De esta forma, el flujo amplía el procesamiento implementado en el Incremento 1 sin descartar la factura completa por errores puntuales de equivalencia.

### 4.3.3 Importando y validando archivo de inventario

La Vista de Procesos representa la importación y validación de un archivo Excel/CSV utilizado para realizar ajustes de inventario. El Administrador o Bodeguero selecciona el archivo desde V_AjusteInventario y C_AjusteInventario coordina su lectura mediante Apache POI o el lector CSV. Antes de permitir la previsualización, el sistema ejecuta validaciones de estructura, existencia de SKU, cantidad numérica y presencia de SKU duplicados.

Figura 4.5: “Diagrama de Secuencia — Importando y validando archivo de inventario”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto de acuerdo con los requerimientos funcionales del Incremento 2 y la arquitectura MVC documentada para el sistema.

Durante la validación, cada fila es revisada antes de aplicar cambios sobre el inventario. ProductoRepository consulta en MySQL la existencia de los SKU y el controlador consolida los errores detectados, indicando las filas con problemas de formato, cantidades no numéricas, SKU inexistentes o duplicados. Si existen observaciones, se presenta un reporte para que el usuario corrija el archivo y lo importe nuevamente; cuando todas las filas son válidas, el sistema habilita la previsualización del ajuste antes de su confirmación.

## 4.4 Vista de Desarrollo — Diagrama de Componentes

La Figura 4.4 presenta el diagrama de componentes actualizado, incorporando los componentes nuevos y extendidos de este incremento sobre la arquitectura en tres capas ya definida en el Incremento 1: capa Vista (Java Swing), capa Controlador y capa Modelo (Servicios y DAO), sobre una base de datos MySQL.

Figura 4.4: “Vista de Desarrollo — Diagrama de Componentes (actualizado, Incremento 2)”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir de la estructura de paquetes del repositorio del proyecto.

## 4.5 Vista Física — Diagrama de Despliegue

La vista física no presenta cambios respecto del Incremento 1: el sistema continúa desplegándose como una aplicación de escritorio Java (cliente pesado) conectada mediante JDBC a un servidor de base de datos MySQL 8.0, ambos sobre la misma red local del minimarket. El diagrama de despliegue completo se encuentra documentado en el Anexo B del Incremento 1.

## 4.6 Árbol de Navegación

Al árbol de navegación del Incremento 1 se incorporan en este incremento las ramas de procesamiento de facturas (Procesar Factura, Corregir Equivalencia, Reprocesar, Ver Estado e Historial) y de auditoría del ajuste de inventario (Validar Estructura y Duplicados, Seleccionar Modalidad, Ver Auditoría, Ver Reporte de Errores), tal como se muestra en la Figura 4.6.

Figura 4.6: “Árbol de Navegación del Sistema (actualizado, Incremento 2)”.

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto a partir del árbol de navegación del Incremento 1.

# 5. PLAN Y EVIDENCIA DE PRUEBAS UNITARIAS

De acuerdo con la rúbrica del curso, cada requerimiento funcional del incremento debe contar con su respectivo caso de prueba y evidencia de ejecución. A continuación se presenta el plan de pruebas unitarias organizado por bloque funcional, con la entrada, el resultado esperado y el estado de ejecución. La evidencia fotográfica de cada ejecución se adjuntará en el Anexo A.8, una vez completada la fase de implementación descrita en el Product Backlog (sección 3.1).

## 5.1 Bloque 1 - Productos y Proveedores

Tabla 5.1: “Casos de prueba — Bloque 1 - Productos y Proveedores”.

| Caso | CU | Entrada / Acción | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | CU-36 | Seleccionar un producto existente | Se muestra ficha completa con nombre, SKU, código de barras, unidad, estado y stock. | Pendiente de ejecución |
| CP-02 | CU-37 | Buscar producto por nombre parcial | El stock actual aparece en cada fila de resultado. | Pendiente de ejecución |
| CP-03 | CU-38 | Registrar proveedor con nombre ya existente | El sistema rechaza el registro por nombre duplicado. | Pendiente de ejecución |
| CP-04 | CU-39 | Modificar correo de un proveedor existente | El cambio se persiste y se registra usuario y fecha. | Pendiente de ejecución |
| CP-05 | CU-40 | Registrar código interno para producto asociado | El código interno queda registrado y disponible para equivalencias. | Pendiente de ejecución |
| CP-06 | CU-41 | Modificar equivalencia con SKU ya usado por otra del mismo proveedor | El sistema rechaza el cambio por equivalencia duplicada. | Pendiente de ejecución |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto en base a la matriz de trazabilidad (Tabla 2.31).

## 5.2 Bloque 2 - Procesamiento de Factura

Tabla 5.2: “Casos de prueba — Bloque 2 - Procesamiento de Factura”.

| Caso | CU | Entrada / Acción | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-07 | CU-42 | Factura con todos los ítems válidos | El estado cambia automáticamente a Procesada y se generan los movimientos de stock. | Pendiente de ejecución |
| CP-08 | CU-43 | Factura con ítems cuyo código interno tiene equivalencia registrada | Los ítems quedan marcados como Válido con el SKU correspondiente. | Pendiente de ejecución |
| CP-09 | CU-44 | Factura con ítems sin equivalencia registrada | Los ítems quedan marcados como Observado y se listan en el resumen. | Pendiente de ejecución |
| CP-10 | CU-45 | Factura procesada con ítems observados | Los ítems observados quedan excluidos del ajuste de inventario. | Pendiente de ejecución |
| CP-11 | CU-46 | Corregir equivalencia con un usuario de perfil Bodeguero | El sistema bloquea la acción por no tener perfil Administrador. | Pendiente de ejecución |
| CP-12 | CU-47 | Reprocesar factura tras corregir una equivalencia | El ítem corregido pasa a estado Válido y el resumen se actualiza. | Pendiente de ejecución |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto en base a la matriz de trazabilidad (Tabla 2.31).

## 5.3 Bloque 3 - Importación y Validación de Archivos

Tabla 5.3: “Casos de prueba — Bloque 3 - Importación y Validación de Archivos”.

| Caso | CU | Entrada / Acción | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-13 | CU-48 | Importar archivo CSV de 5 MB | El archivo se carga correctamente para su validación. | Pendiente de ejecución |
| CP-14 | CU-49 | Archivo sin columna cantidad | El sistema rechaza el archivo e indica el error de estructura. | Pendiente de ejecución |
| CP-15 | CU-50 | Archivo con 3 errores de formato distintos | El listado muestra fila, columna y descripción de cada error. | Pendiente de ejecución |
| CP-16 | CU-55 | Fila con valor de cantidad no numérico | La fila se excluye y se reporta con el valor inválido. | Pendiente de ejecución |
| CP-17 | CU-56 | Fila con cantidad negativa sin autorización | La fila se rechaza; con autorización de Administrador, se permite. | Pendiente de ejecución |
| CP-18 | CU-57 | Archivo con dos filas con el mismo SKU | El sistema detecta y muestra el SKU duplicado antes de continuar. | Pendiente de ejecución |
| CP-19 | CU-58 | Resolver un grupo de SKU duplicados eligiendo consolidar | El grupo se resuelve y el archivo avanza a previsualización. | Pendiente de ejecución |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto en base a la matriz de trazabilidad (Tabla 2.31).

## 5.4 Bloque 4 - Ajuste de Inventario

Tabla 5.4: “Casos de prueba — Bloque 4 - Ajuste de Inventario”.

| Caso | CU | Entrada / Acción | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-20 | CU-51 | Confirmar ajuste sin seleccionar modalidad | El sistema bloquea la confirmación hasta seleccionar una modalidad. | Pendiente de ejecución |
| CP-21 | CU-52 | Confirmar un ajuste de inventario | El stock se actualiza y el historial queda registrado. | Pendiente de ejecución |
| CP-22 | CU-52 | Cancelar un ajuste en previsualización | No se modifica ningún registro de stock. | Pendiente de ejecución |
| CP-23 | CU-53 | Confirmar un ajuste de inventario | Queda registrada la fecha y hora en formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS. | Pendiente de ejecución |
| CP-24 | CU-54 | Confirmar un ajuste de inventario | Queda registrado el identificador y nombre del usuario responsable. | Pendiente de ejecución |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto en base a la matriz de trazabilidad (Tabla 2.31).

## 5.5 Bloque 5 - Control de Reprocesamiento y Reportes

Tabla 5.5: “Casos de prueba — Bloque 5 - Control de Reprocesamiento y Reportes”.

| Caso | CU | Entrada / Acción | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-25 | CU-59 | Procesar nuevamente una factura con estado Procesada | El sistema bloquea la acción y muestra el mensaje correspondiente. | Pendiente de ejecución |
| CP-26 | CU-60 | Autorizar reprocesamiento con perfil Administrador | El reprocesamiento se habilita solo tras confirmación explícita. | Pendiente de ejecución |
| CP-27 | CU-61 | Finalizar una importación con errores de distintos tipos | El reporte consolida errores de formato, cantidad y SKU duplicado. | Pendiente de ejecución |

Fuente: Elaborado por el equipo de proyecto en base a la matriz de trazabilidad (Tabla 2.31).

# ANEXOS DEL INCREMENTO 2

## A.1 Traza de la base de datos

No se requieren nuevas tablas para este incremento: las tablas factura, item_factura, equivalencia, proveedor, ajuste_inventario e item_ajuste ya fueron creadas y documentadas en el Anexo A.1 del Incremento 1. Este incremento agrega lógica de negocio (métodos) sobre dicho modelo, sin alterar su estructura.

## A.2 Documentación de instalación del sistema

[Adjuntar aquí el documento de instalación actualizado del Incremento 2, o referenciar el del Incremento 1 si no hubo cambios en el proceso de instalación, e incluir el enlace al video explicando la instalación.]

## A.3 Organización del Trabajo — Incremento 2

La organización del trabajo del equipo (responsables y verificadores por sección del documento) se encuentra en el archivo “Grupo_20_Organizacion_Trabajo_Incremento2.xlsx”, adjunto junto con esta entrega.

## A.4 Resumen del Informe de Commits Git

[Adjuntar aquí el informe de commits de todos los integrantes correspondiente al período de este incremento, o el enlace al repositorio con el detalle.]

## A.5 Carta Gantt del Incremento 2

[Adjuntar aquí la Carta Gantt de planificación de las tareas del Incremento 2, con fechas de inicio y término por tarea, según la Tabla 3.1.]

## A.6 Inventario de Entregables del Incremento 2

[Adjuntar aquí el listado de todos los archivos entregados en este incremento: documento Word, archivos .drawio, presentación PPT, Excel de organización, informe de commits, video de instalación, video de funcionalidades, y el .zip con los archivos ejecutables del sistema.]

## A.7 Detalle de Funcionamiento del Sistema por Módulo

[Adjuntar aquí las capturas de pantalla del sistema funcionando, mostrando el procesamiento de facturas, la validación de archivos y el ajuste de inventario con los nuevos controles de auditoría, enlazado con el video de funcionalidades del incremento.]

## A.8 Evidencia de pruebas

[Adjuntar aquí la evidencia fotográfica de la ejecución de los 27 casos de prueba listados en la sección 5, una vez finalizada la implementación.]